任务三：分工说明

生成时间: 2026-07-09

本文档根据《全球海上风电三任务计算书_更新版》任务三章节（§3.1-§3.6）、已冻结的已有成果（offshore-task0、task1_output、offshore-task2）以及任务修改意见中的补充要求，公平分配任务三的工作给廷显和琪明。

一、背景：任务三要做什么

任务三的核心目标是：以 1994-2014 年全球海上气象数据拟合历史最优朝向，再放入 2014-2024 年真实风速-风向中运行，与真实建设排布和任务一建设范式比较后验发电表现。

简而言之：用三种不同方式为同一批风场生成排布——①真实建设的、②历史最优朝向的、③任务一范式生成的——然后在同一套真实气象数据下跑发电仿真，看哪种排布方式发电最多、尾流损失最小。

1.1 三种比较方案

| 方案 | 排布来源 | 输入数据 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案A：真实排布 | 2014-2024真实风机点位坐标 | offshore-task0 turbine_coordinates.csv | 廷显（已完成） |
| 方案B：历史最优朝向 | 将真实排布整体旋转，找1994-2014历史风下AEP最大的角度 | ERA5 1994-2014逐时风速风向 | 待分配 |
| 方案C：范式排布 | 根据任务一识别的建设范式A-E生成替代排布 | task1_output 范式参数 | 待分配 |

1.2 两个口径

| 口径 | 含义 | 复杂度 |
| --- | --- | --- |
| 口径A：2014固定口径 | 只使用2014年已存在的风场，固定其规模和排布不变，仅比较不同朝向/范式 | 低（基础比较） |
| 口径B：逐年更新口径 | 2014-2024年逐年按真实扩建节奏更新排布，每一年都用当年的风机数量 | 高（与真实建设过程对标） |

任务书要求两个口径都完成。建议口径A先行（快速验证方法），口径B随后（完整对比）。

1.3 附加目标：方差分解

任务书 §3.20-3.23 要求在所有比较完成之后，增加一个"贡献分解"步骤：将 AEP 的差异分解为排布的贡献和风（风速、风向）的贡献。使用 Sobol 方差分解或其他方法，量化各因素对总发电量差异的贡献占比。这一步用已有结果做——不需要额外仿真。

二、已有成果盘点

2.1 廷显的成果

offshore-task0（任务零）：farms_master.csv（171场）、turbine_coordinates.csv（每台风机每年UTM坐标）、ERA5 100%覆盖链接、caliber_config.yaml。

offshore-task2（任务二）：FLORIS v4.6 引擎（floris_config.py + task2_floris.py），实现分箱预计算+逐时查表，支持 Gauss/Jensen/CC 三模型。ERA5 数据四区域 2014-2024 共44个NC文件（已下载，~22GB）。审计证据（旋转测试、打乱对照、精度自检）均已完成。

2.2 琪明的成果

task1_output（任务一）：paradigm_classification.csv（范式A-E分类）、theta_parameters.csv（几何参数Θ：θ主轴、Sx横风向间距、Sy顺风向间距、φ长宽比、row/col数等）、task1_wind_metrics.csv（风资源指标：WPD、WCI、θ_energy等）、task1_expansion_shares.csv（扩建比例）、task1_spacing_wind_aligned.csv（间距-风向对齐）。

三、任务分工

3.1 分工逻辑

任务三可以分解为四个阶段：

| 阶段 | 内容 | 依赖 | 工作性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1：历史最优朝向搜索 （廷显） | 对每个风场旋转排布0-180°，用1994-2014历史风计算AEP，找最优角度 | 需要FLORIS引擎 | 计算密集—类似任务二 |
| S2：范式排布生成 （琪明） | 根据任务一范式ABCDE参数，为每个风场生成替代排布坐标 | 需要任务一结果 | 几何编程—类似任务一 |
| S3：三类排布统一跑AEP比较 （廷显） | 将真实、最优朝向、范式三类排布都放到2014-2024真实风下跑FLORIS，输出AEP/CF/WakeLoss | 需要S1+S2结果 | 仿真运行—类似任务二 |
| S4：方差分解+分析+可视化 （琪明 ） | 分解AEP差异来源，生成对比图表，写结论 | 需要S3结果 | 数据分析 |

3.2 分工方案

| 阶段 | 负责人 | 输入数据 | 方法/原理 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1：历史最优朝向搜索 | ★ 廷显 | ERA5 1994-2014风速风向（需下载约8TB×3区域=需评估后仅下载必要区域）；每个风场的真实坐标布局 | 对每个(farm_id, 代表年)布局旋转0-180°（步长可选5-10°），每个角度用FLORIS预计算尾流效率表，用1994-2014历史风查表计算AEP。AEP最大对应的角度即为历史最优朝向θ_opt。 | farm_optimal_orientation.csv：farm_id, θ_opt, AEP_opt, WakeLoss_opt，每个风场的最佳角度和对应发电指标 |
| S2：范式排布生成 | ★ 琪明 | task1_output中的theta_parameters.csv（几何参数Θ）、paradigm_classification.csv（范式标签）、风能主方向θ_energy | 对每个风场，按范式的定义生成替代排布坐标：范式A（横风向对齐，θ=θ_energy±90°）、范式B（沿约束要素排布）、范式C（横风向扩建）、范式D（高WPD优先）、范式E（大间距）。使用meshgrid或任务书§1.5.5的几何参数Θ重建坐标。 | paradigm_layouts.csv：farm_id, paradigm, year, turbine_x_m, turbine_y_m，每场多个范式版本的排布坐标 |
| S3：三类排布统一跑AEP | ★ 廷显（跑仿真） 琪明（复核+解读） | S0真实坐标 + S1最优朝向坐标 + S2范式坐标；ERA5 2014-2024风速风向（已有） | 用现有FLORIS引擎（Gauss主模型，Jensen作稳健性检验），对三类排布分别跑2014-2024逐时出力核算。同一套气象、同一套机型、不同排布几何。——这是任务二的引擎直接复用。 | task3_comparison.csv：farm_id, year, layout_type（real/optimal/paradigm_{A-E}）, AEP, CF, WakeLoss, Volatility |
| S4：方差分解+可视化 | ★ 琪明 | S3的对比结果 | 方差分解（Sobol或简单分组方差）：将ΔAEP分解为"排布贡献"和"风贡献"。可视化：θ_opt vs θ_real玫瑰图、三类排布AEP箱线图、各范式优胜比例、全球最优朝向地图。编写任务三最终报告。 | task3_report.docx + 可视化图表 + 任务三结论 |

3.3 前后关系（关键）

★ S1和S2可以并行开展——两者互不依赖。

★ S3必须等S1和S2都完成后才能启动——必须拿到三套排布坐标才能统一跑仿真。

★ S4在S3完成后两人共同完成。

★ 因此：廷显和琪明可以同时开始各自的工作（S1和S2），不用一个人等另一个人。

四、各阶段详细说明

4.1 S1：历史最优朝向搜索（廷显）

原理：同一批风机，同一套气象，只改变排布旋转角度——风向变了，上下游关系变了，尾流损失变了，AEP 也就变了。通过 0-180° 旋转扫描找到 AEP 最大的角度。

输入数据：

① 每个风场的风机真实坐标（从 offshore-task0 turbine_coordinates.csv 读取代表年）

② ERA5 1994-2014 年逐时 100m u/v 风速风向——需下载。三区域（东亚/欧洲/美东）约 21年 × 8760h = ~184,000 小时/区域。每个NC文件约800MB × 21 = ~17GB/区域。建议先下一年的验证管线，再全量下载。

方法：

① 对每个风场内所有风机组成的点集，绕其质心旋转（0-180°，步长 10°，共 19 个角度）

② 用 FLORIS Gauss 模型对每个旋转角度预计算尾流效率表

③ 用 1994-2014 全年历史风逐小时查表，得到该角度下的 21 年总 AEP

④ AEP 最大的角度即为该风场的历史最优朝向 θ_opt

⑤ 输出每个风场的最优朝向角度、AEP逐年序列、CF、WakeLoss

可复用已有代码：

offshore-task2/task2_audit_v2.py 中的 rotation_test() 函数就是做旋转扫描的——只需把内部的风速从固定 8m/s 替换为逐时历史风、FLORIS 模型从 Gauss 扩展到 Jensen 即可。

产出文件：

farm_optimal_orientation.csv：每行一个风场，包含：

farm_id, θ_opt(°), AEP_opt_21yr(kWh), AEP_real_21yr(kWh),

WakeLoss_opt, WakeLoss_real, CF_opt, CF_real

4.2 S2：范式排布生成（琪明）

原理：任务一识别出的范式 A-E 描述了海上风场怎样建设的规律。范式排布就是把这些规律变成具体的风机坐标——如果按照这个范式来建设，风机的排布会是什么样。

输入数据：

① task1_output/paradigm_classification.csv — 每个风场对应的范式标签（A/B/C/D/E）

② task1_output/theta_parameters.csv — 每个风场的几何参数（θ主轴, Sx横风向间距, Sy顺风向间距, φ长宽比, Nrow, Ncol）

③ task1_output/task1_wind_metrics.csv — 风能主方向 θ_energy

④ offshore-task0 turbines_by_year.csv — 风机台数逐年变化

方法：

对每个风场，根据其范式标签，按以下规则生成替代排布：

范式A（横风向排布）：θ_new = θ_energy ± 90°，保持 Sx, Sy, Nrow, Ncol 不变

范式B（约束优先）：θ_new = 沿水深等值线/场址边界方向

范式C（横风向扩建）：θ_new = 与既有风场主轴平行，沿横风向扩展

范式D（高WPD吸引）：按历史 WPD 从高到低选点

范式E（大间距）：θ_new = θ_energy ± 90°，Sx增大20-30%

生成后保存为与 turbine_coordinates.csv 相同格式的 CSV 文件。

产出文件：

paradigm_layouts.csv：farm_id, paradigm, year, turbine_x_m, turbine_y_m

4.3 S3：三类排布统一跑AEP（廷显主导）

这一步就是拿着三套坐标——真实（已有）、最优朝向（S1产出）、范式（S2产出）——用 offshore-task2 里已经跑通的 FLORIS 引擎，对 2014-2024 真实风各跑一遍 AEP 核算。

方法：

完全复用 task2_floris.py 的分箱预计算+逐时查表管线。只需把 turbine_coordinates 入口替换为三套坐标，分别跑即可。Gauss 主模型 + Jensen 稳健性检验。

产出文件：

task3_comparison.csv：farm_id, year, layout_type, AEP, CF, WakeLoss

4.4 S4：方差分解+可视化（琪明）

在前三步结果基础上：

① 用 Sobol 方差分解或分组方差分析，将 AEP 的总方差分解为排布（layout_type 间差异）、风（年份间差异）和残差的贡献占比。

② 可视化：θ_opt vs 真实朝向的玫瑰图、三类排布的 AEP 箱线图、各范式优胜比例柱状图、全球最优朝向地图。

③ 撰写任务三最终结论：哪种排布方式在 2014-2024 年真实风下表现最好，历史最优朝向是否比真实建设更优，任务一的建设范式是否具有后验优势。

五、共享数据与接口约定

为避免任务二出现过的"两边口径不一致"问题再次发生，任务三必须遵守以下接口约定：

| 约定项 | 标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 风场唯一标识 | farm_id，以 offshore-task0 farms_master.csv 为唯一权威 | 两人共同遵守 |
| 年份区间 | 1994-2024（历史期1994-2014，检验期2014-2024） | 两人共同遵守 |
| 坐标系 | UTM米制坐标（EPSG:326xx），不得用度×111000近似 | 两人共同遵守 |
| 机型 | 统一 IEA 10MW（与任务二一致） | 廷显设定，琪明沿用 |
| 尾流模型 | Gauss主模型 + Jensen稳健性（复用任务二配置） | 廷显维护 |
| ERA5数据 | 100m u/v，廷显下载1994-2014，已有2014-2024 | 廷显 |
| 排布坐标格式 | CSV: farm_id, year, turbine_id, x_m, y_m（与turbine_coordinates.csv一致） | 琪明S2输出遵守 |
| AEP结果格式 | CSV: farm_id, year, layout_type, AEP_kWh, CF, WakeLoss | 廷显S3输出遵守 |