排布几何优化 —— 分工与工作计划

几何胜于对齐：排布密度而非朝向，是海上风电的主导可控发电杠杆

一、背景与现有成果

1.1 已完成工作

| 阶段 | 负责人 | 内容 | 产出 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1：历史最优朝向搜索 | 廷显 | 171 风场 × 18 角度旋转扫描，FLORIS Gauss + ERA5 1981–2010 逐日风 | task3_s1_optimal_orientation.csv（5,850 条） | 已完成 |
| S2：范式排布生成 | 琪明 | 根据任务一 A–E 范式为各风场生成替代排布坐标 | paradigm_layouts.csv（15,012 行） | 已完成 |
| S3：三类排布 AEP 对比 | 廷显 | 真实 + 最优朝向 + 范式三类排布，统一 FLORIS 2014–2024 逐时风 | task3_s3_comparison.csv（5,055 条） | 已完成 |
| S4：方差分解 + 可视化 | 琪明 | ANOVA 方差分解、配对 t 检验、10 张图表、最终报告 | task3_final_report.docx + s4_*.png（10 张） | 已完成 |

1.2 核心发现

朝向优化（S1/S3）：将整场刚性旋转到历史最优角度，AEP 平均仅提升 0.92%（中位 0.28%），统计极显著（p < 10⁻⁴³）但幅度极小——只改朝向几乎没用。

真实间距严重偏密：171 场 SpacingD 中位数仅 3.6D，80% 的风场低于 W&P 的 5D 理想基准，31% 低于 3D。排布几何（密度、间距、构型）才是真正未回收的价值池。

方差分解：归一化消除风场规模差异后，layout_group（排布策略）贡献了相对 AEP 方差的 14.2%，年际风资源变化的贡献 < 0.01%。排布差异的效应量虽小但系统。

1.3 核心命题

在规划者/开发者真正能干预的杠杆集合内，风场朝向优化几乎无效（全球 171 场仅约 1%），而排布几何/密度主导全部可回收价值。

二、总体分工

分工逻辑延续任务三已确立的模式：涉及 FLORIS 仿真计算的任务由廷显负责（复用 offshore-task2 已跑通的引擎），涉及数据分析和可视化的任务由琪明负责（基于已产出的 CSV 结果），涉及任务一范式数据的任务由琪明提供输入、廷显跑仿真。

| 角色 | 负责人 | 核心能力/资产 | 本次任务类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真计算 | 廷显 | FLORIS v4.6 引擎（Gauss/Jensen/CC）；ERA5 2014–2024 逐时风（已下载，~22GB）；offshore-task0 风机坐标；S1 旋转扫描 + S3 对比管线 | FLORIS 仿真、布局优化、跨场仿真、情景模拟 |
| 数据分析 | 琪明 | task1_output 范式分类与几何参数；S2 范式排布坐标；S4 方差分解与可视化管线；task2 layout_morphology + wind_resource | 间距构型分析、内因分解、统计检验、可视化制图 |

关键依赖：（1）涉及范式排布或扩建规则的任务需要琪明提供范式参数或排布坐标；（2）涉及 FLORIS 计算的任务需要廷显运行仿真、产出 CSV 后交给琪明分析；（3）纯数据分析任务两人可独立并行。

三、任务清单与分工

任务一：真实间距 vs 5D 基准 + 构型分析

负责人：琪明 ｜ 依赖：无（已有 layout_morphology.csv） ｜ 可立即开始

目的：量化真实排布与 W&P 理想 5D 方阵的差距，为"几何杠杆"命题提供基线证据。此任务不涉及任何仿真，纯数据统计。

具体内容：

(a) 按国家、范式、投运年份分组的 SpacingD 分布统计

(b) 错列度（stagger ratio）计算——PCA 第二主轴与第一主轴的间距比

(c) 构型类型统计：矩形网格 / 错列 / 随机 / 带状的分布比例

(d) 输出一张汇总图：真实排布 vs 5D 基准——按范式分组的间距差距分布

| 输入数据 | 输出 |
| --- | --- |
| task2 layout_morphology.csv（已有） | 间距分布统计表 + s4_spacing_vs_5D.png |

任务二【存亡实验】：点阵优化 POC

负责人：廷显 ｜ 依赖：无（独立于琪明的任务） ｜ 优先度：最高

目的：取若干真实风场，用布局优化（改变风机间距和位置，而非仅旋转朝向），测量从真实次优基线能回收多少 AEP。这是全篇最关键的实验——若点阵回收远大于朝向的 1%，命题成立；若不成立，命题需改。

两种优化策略

| 策略 | 操作内容 | 自由度 | 工程含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略一：朝向+点阵联合优化 | 同时改变排布朝向和风机间距/位置/构型 | 旋转+Rx+Ry（高） | 若完全重排，能多发多少电？对标 W&P 6–7% 上限 |
| 策略二：固定朝向，仅优化点阵 | 保持真实主轴不变，仅调整间距和行列构型 | 仅 Rx+Ry（中） | 不改变审批/场址约束下，微调位置能回收多少？更具工程可行性 |

POC 选场（12 个，覆盖不同规模、范式、间距水平）

| farm_id | 台数 | 范式 | SpacingD | 区域 | 类型 | 选取理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| farm_0162 | 7 | A | 1.9D | 东亚 | 小型-极密 | 全场间距最小档，优化空间最大 |
| farm_0107 | 7 | A | 2.9D | 欧洲 | 小型-密 | 欧洲小场参照 |
| farm_0004 | 5 | E | 5.4D | 美东 | 小型-疏 | 已大间距，作为对照组 |
| farm_0014 | 24 | A | 3.0D | 东亚 | 中型-标准 | 最常见类型代表 |
| farm_0129 | 18 | A | 3.1D | 欧洲 | 中型-标准 | 欧洲中型对照 |
| farm_0112 | 27 | B | 4.7D | 欧洲 | 中型-海域约束 | 深水 44m，受约束型代表 |
| farm_0091 | 16 | C | 1.9D | 东亚 | 中型-扩建 | 极密扩建型 |
| farm_0083 | 18 | C | 1.7D | 东亚 | 中型-扩建 | 全场仅 1.7D，扩建范式极端案例 |
| farm_0021 | 50 | A | 2.9D | 东亚 | 大型 | 中国近海中型大场 |
| farm_0151 | 50 | A | 2.8D | 欧洲 | 大型 | 欧洲大型对照 |
| farm_0073 | 83 | A | 3.1D | 东亚 | 大型 | 中国大场代表 |
| farm_0153 | 101 | A | 3.1D | 欧洲 | 大型 | 欧洲百台大场 |

优化方法（逐步推进）

第一步——简单参数扫描：对每个 POC 风场，保持矩形网格构型，扫描 Sx（横风向间距，2D–8D，步长 0.5D）和 Sy（顺风向间距，3D–12D，步长 0.5D），对每组 (Sx, Sy) 用 FLORIS Gauss 核算 2014–2024 逐时 AEP，找到 AEP 最大组合。此步最稳、出结果最快。

第二步——自由布局优化：若第一步显示显著提升，用 TopFarm 或 Scipy 优化器，允许风机在固定场区边界内自由移动。多起点加随机重启防局部最优。（若第一步提升不大，此步可跳过。）

第三步——构型对比：固定朝向和平均间距，比较对齐网格 vs 错列网格的 AEP 差异。

预期输出

| 输出文件 | 内容 |
| --- | --- |
| poc_layout_results.csv | 每场 × 每种策略的 AEP/CF/WakeLoss，与真实基线对比 |
| poc_comparison.png | 点阵优化回收 vs 朝向优化回收的对比柱状图——证明几何 >> 朝向 |

策略一预期回收 3–8%（对标 W&P 6–7%，但真实基线比 5D 更密，可回收空间可能更大）；策略二预期回收 1–5%。关键判断标准：点阵回收是否远超朝向的 ~1%。

任务三：内因细分方差分解

负责人：琪明 ｜ 依赖：任务一（间距构型分析）完成后推进 ｜ 需要：任务二的 POC 结果作为效应量参照

目的：把 AEP/尾流损失的方差进一步拆到四个内因——密度（spacing_D）、构型（aspect_ratio + pc1_share）、规模（n_turbines）、朝向失配（axis_deviation）——以证明"密度/构型 >> 朝向失配"。

方法（两种，可互补）：

(a) Sobol 一阶/总效应指数——可处理非线性关系，是学长 PDF 建议的首选方法

(b) 分层 ANOVA——AEP_rel ~ C(spacing_D_bin) + C(aspect_bin) + C(size_bin) + C(deviation_bin)

输出：一张条形图——"四个排布内因对相对 AEP 方差的贡献占比"。

| 输入数据 | 输出 |
| --- | --- |
| S3 均衡面板 + layout_morphology + S1 theta_opt（已有） | 内因贡献条形图 + Sobol 指数表 |

任务四：邻近场簇跨场尾流仿真

负责人：廷显 ｜ 依赖：无强依赖，POC 管线跑通后可开始

目的：挑地理相邻的 2–3 对风场合并进同一 FLORIS 域，量化跨场尾流占比随场间退距的变化，为"密集化 → 外部性"的因果链提供下限估计。

已有侦察数据：52 场（30%）存在边缘间隙 < 10km 的近邻；中心距 < 20km 有 34 对，< 30km 有 72 对。集中在中国近海（13 对）、英国（5 对）、北海。

方法：

(a) 选取 2–3 对典型邻近场（中国近海 1 对 + 英国北海 1 对）

(b) 将配对风场风机坐标合并到同一 UTM 域，统一跑 FLORIS Gauss

(c) 计算"A 场在 B 场尾流区的风机"的发电损失占比

(d) 输出：跨场尾流占比 vs 场间退距的关系图

⚠ FLORIS 在 > 10km 距离上会低估尾流传播——所有结论标注为"保守下界"，不声称精确值。

| 输入数据 | 输出 |
| --- | --- |
| turbine_coordinates.csv + farms_master.csv（已有） | 跨场尾流占比 vs 退距图 + 邻近场簇清单 |

任务五：技术 × 范式扩建情景模拟

负责人：廷显（仿真）+ 琪明（提供范式扩建规则） ｜ 依赖：琪明先提供扩建规则，廷显再跑仿真

目的：用任务一 A–E 范式作为未来扩建规则，模拟不同扩建路径下的长期密度演化与发电/尾流变化。引入机型升级（10 → 15 → 20MW）作为第二维度，直接对话 Jung (2022) 的"技术 vs 气候"框架，加入"几何/密度"作为被忽略的第三杠杆。

分工明细：

(a) 琪明——基于 S2 范式排布生成逻辑，为选定的代表风场生成 2030/2035/2040 三个时间截面的扩建排布坐标

(b) 廷显——拿到扩建坐标后，交叉三种机型（IEA 10MW/15MW/20MW），用 FLORIS Gauss 核算各组合 AEP

(c) 琪明——对廷显产出的 CSV 做三方情景归因分析（技术 × 几何 × 气候），参考 Jung (2022) 的情景分离法

| 步骤 | 负责人 | 输入 → 输出 |
| --- | --- | --- |
| 5a. 生成扩建排布 | 琪明 | S2 范式规则 + 代表场坐标 → 2030/2035/2040 扩建排布 CSV |
| 5b. 多机型 FLORIS 仿真 | 廷显 | 扩建排布 CSV + IEA 10/15/20MW 功率曲线 → AEP 核算结果 CSV |
| 5c. 三方情景归因 | 琪明 | 仿真结果 CSV → 技术 × 几何 × 气候归因图 |

四、任务依赖关系与先后顺序

各任务之间的依赖关系如下。无依赖的任务可立即并行开始。

第一波（立即并行，互不依赖）：

任务一（琪明：间距构型分析）——纯数据统计，不需要任何仿真结果

任务二（廷显：点阵优化 POC）——独立 FLORIS 仿真，不需要琪明的新数据

第二波（等第一波完成后推进）：

任务三（琪明：内因 Sobol 分解）——需要任务一的间距/构型统计结果作为分组依据；同时参考任务二的 POC 回收幅度来标定效应量

任务四（廷显：跨场尾流仿真）——POC 管线跑通、确认 FLORIS 多场合并方案可行后开始

第三波（等琪明提供范式扩建规则后推进）：

任务五步骤 5a（琪明：生成扩建排布）——基于 S2 已跑通的范式生成管线

任务五步骤 5b（廷显：多机型 FLORIS 仿真）——依赖琪明的扩建排布 CSV

任务五步骤 5c（琪明：三方情景归因）——依赖廷显的仿真结果 CSV

收尾（两人共同）：

整合 Part 1（尾流强度与内因归因）+ Part 2（朝向无效 vs 点阵有效）+ Part 3（技术 × 范式 × 溢出）

撰写最终论文，琪明主笔数据分析与可视化部分，廷显主笔方法与仿真部分

五、任务分工汇总表

| 任务 | 负责人 | 前置依赖 | 工作性质 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一：间距 vs 5D + 构型分析 | 琪明 | 无 | 数据统计 | 间距分布统计 + s4_spacing_vs_5D.png |
| 任务二：点阵优化 POC | 廷显 | 无 | FLORIS 仿真 | poc_layout_results.csv + 对比柱状图 |
| 任务三：内因 Sobol 分解 | 琪明 | 任务一 + 任务二结果 | 数据分析 | 内因贡献条形图 + Sobol 指数表 |
| 任务四：跨场尾流仿真 | 廷显 | 任务二（管线验证） | FLORIS 仿真 | 跨场尾流占比 vs 退距图 |
| 任务五(a)：生成扩建排布 | 琪明 | 无（复用 S2 管线） | 坐标生成 | 2030/2035/2040 扩建排布 CSV |
| 任务五(b)：多机型仿真 | 廷显 | 任务五(a) | FLORIS 仿真 | 技术 × 范式 AEP 核算 CSV |
| 任务五(c)：三方情景归因 | 琪明 | 任务五(b) | 数据分析 | 技术 × 几何 × 气候归因图 |